# ЖК «Юсуповский» — что предлагаем

ООО «ОРИГАМИ СТУДИЯ» → ООО СЗ «Волга».

Откуда стартуем. Летом продажи сели с 5–15 сделок в месяц до 1–2. Квалифицированный лид у прошлого подрядчика выходил около миллиона. В ленте полгода не видно, что дом идёт. Агент на удалёнке открывает клиенту тур по двору.

Куда идём за три месяца. Агент показывает наш стандарт, а не свою презентацию. Заявка приходит с номером конкретной квартиры. Цена годной заявки измерена и зафиксирована в договоре.

## Что на самом деле продаёт картинка

Две ваши квартиры одного метража в одной литере:

| Этаж | Лот | Цена | За метр |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 из 19 | 109,5 м² | 38,63 млн ₽ | 352 800 ₽ |
| 18 из 19 | 108 м² | 48,60 млн ₽ | 449 972 ₽ |

Разница — 97 172 ₽ за метр, почти 28%. Покупатель платит её за вид из окна. Коптер поднять нельзя, на сайте вида нет, агент на удалёнке показать его не может. Премия назначена в прайсе, а доказать её нечем.

И то же самое внутри одного этажа. На четырнадцатом лоты 1405–1408 стоят 501 234 ₽ за метр, а 1401–1404 — 427 189 ₽. Одна высота, разница 17%, и вся она в том, куда выходит окно. Семьдесят четыре тысячи с метра, которые человек платит за то, что сейчас не показывает ни один ваш материал.

На 15 этаже премия к восьмому — около 68 000 ₽ с метра. На 563 метрах этажа это 38 млн рублей, которые существуют только тогда, когда покупатель увидел окно. Вся упаковка ниже стоит пятую часть от этой суммы.

Сдача корпуса — 3 квартал 2028 года. Два с лишним года объект можно продавать только изображением.

Почему это делаем мы. Такую картинку нельзя сделать удалённо. Мы в Массандре: заливку снимаем в день заливки, закат — в тот день, когда он нужен, вид с этажа — поднявшись на этаж. Подрядчик из Москвы пришлёт техническое задание на съёмку. В прошлый раз мы показали вам готовый сайт, сегодня — тур по вашему дому. Мы приходим с построенным, а не с презентацией.

## Четыре направления и приоритет

|  | Направление | Что получаете | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агентский канал | Кабинет агента: личная ссылка, витрина лотов со статусами из вашей CRM, материалы, QR, фиксация клиента, запись и разбор разговоров. Видно, кто отправил клиенту предложение, кто его открыл и на каком шаге всё встало. Один стандарт показа — у агентств и у ваших менеджеров. Ваша CRM остаётся вашей, кабинет встаёт поверх неё | Первый |
| 2 | Соцсети и контент | ВК и Телеграм ведём мы. Два выезда в месяц, люксовая съёмка процесса: бетон, кран, человек в каске. Видно, что дом идёт, а не фантазии | Первый, параллельно |
| 3 | Тур и визуализация | Сцена на Unreal: двор, территория, окружение, лот, вид из окна на реальной высоте. Проданное и брони подтягиваются из вашей CRM. Коммерция — в последнюю очередь | Второй, идёт фоном |
| 4 | Лидогенерация | Реклама на страницы конкретных квартир, отсев, передача в отдел. Первый месяц — замер, после него целевая цена годной заявки идёт в договор. Не возьмём её — следующий месяц ведём без своего гонорара | Третий, после посадочных |

## Этапы

Даты — от подписания в октябре. Сдвинется подписание, сдвинется всё.

|  | Срок | Что делаем | Что видно |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Октябрь — ноябрь | Первый выезд на площадку. Перезапуск ВК и Телеграма. Кабинет агента с личными ссылками и фиксацией. Замер текущих цифр до старта | Лента показывает стройку. Агенту есть что открыть и что переслать |
| Этап 2 | Декабрь — январь | Страницы лотов 66 м² и 108 м² на 15 этаже, тот же шаблон потом ложится на такие же планировки других этажей без доплаты. Реклама на них. Первые три агентства подключены к кабинету. Контент-ферма: отдельный канал про Крым и покупку жилья на ЮБК, с переходами в ваши соцсети. Два лид-магнита за контакт. Перекрой наружки: баннеры на ограждении и борта экскурсионных электрокаров по Ялте — живой кадр с площадки и QR на тур вместо рендера | Первая заявка с номером конкретной квартиры. Турист с набережной попадает в тур с телефона |
| Этап 3 | Февраль — март | Сцена комплекса с интерактивом и синхронизацией с CRM. Подписка на переключатель «стройка сегодня / готовый дом». Аналитика воронки агента как месячный отчёт РОПу. Органика и поисковая выдача против Бризхаус, Новостроек в Сочи и Сочиполиса | Показ, который агент открывает вместо дрона. Сделка по лотам 15 этажа |

Порядок не случайный: сначала живая картинка и агент, потом посадочные, потом трафик. Иначе реклама снова ведёт в пустоту.

## Деньги

Принцип один: разовый продакшн закрываем эксклюзивом на 15 этаж, повторяющееся и внешние издержки — живыми.

### Что мы делаем без счёта

Тур, три шага. Каждый шаг принимается отдельно, и после каждого у вас на руках рабочая вещь, а не обещание.

| Шаг | Что человек увидит | Когда | Наш прайс |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | Дом стоит на своём месте. Посёлок, море, горы, двор. На окружении — пины: Воронцовский дворец, пляж, Ай-Петри, набережная, школа. Видно, что где и как далеко. Можно подняться на 15 этаж, увидеть этаж в разрезе и посмотреть из окна — утром, днём и на закате | к середине декабря | 1 800 000 ₽ |
| Второй | Можно войти внутрь. Заходишь в конкретную квартиру, ходишь по комнатам, смотришь из её окна на то, что реально оттуда видно. Окружение раскрывается подробно: что именно попадает в вид каждого окна и сколько идти до моря | к середине февраля | 2 800 000 ₽ |
| Третий | По нему можно продавать. Выбираешь квартиру из списка, проданные и забронированные гаснут сами, как в вашей CRM. Агент открывает ту же ссылку на созвоне с клиентом | к концу марта | 1 900 000 ₽ |

| Остальное | Когда | Наш прайс |
| --- | --- | --- |
| Страница лота 66,3 м² на 15 этаже | 30 рабочих дней | 320 000 ₽ |
| Страница лота 108 м² на 15 этаже | 30 рабочих дней | 350 000 ₽ |
| Стандарт показа агента: презентация, quick-offer, FAQ, шахматка | 15 рабочих дней | 190 000 ₽ |
| Сценарии продажи лотов: что менеджер и агент говорят про вид, цену и Крым | 15 рабочих дней | 235 000 ₽ |
| Итого работы в зачёт эксклюзива |  | 7 595 000 ₽ |

Кабинет агента в зачёт не входит — это отдельный продукт со своей ценой, он ниже. В нём есть то, за чем Вы ходили по встречам в Москве: видно, кто из агентов отправил предложение, кто открыл и на каком шаге сделка встала, плюс запись и разбор разговоров.

Тур такого уровня на рынке стоит от 6 до 10 млн ₽ — это отдельный проект, который заказывают как разработку. Мы делаем его в зачёт эксклюзива и счёт на него не выставляем.

Тур открывается с телефона: и у агента на созвоне, и у человека, который отсканировал QR на баннере или на борту электрокара. Сроки названы с запасом: мы предпочитаем сдать раньше обещанного, чем объяснять задержку. То, что вы видите сегодня, — сцена примерно на треть, доказательство, что так можно. Три шага превращают её из показа возможностей в инструмент продаж.

Кабинет без заведённых в него агентов, скриптов и разбора — пустая оболочка. Адаптацией не занимается ни один поставщик программ: они продают доступ. Мы заводим агентства, учим и держим стандарт.

На 15 этаже девять лотов. Меньше половины этажа окупает всю эту таблицу целиком.

Счёт на эту сумму мы не выставляем. Наше вознаграждение — 7% от цены ДДУ по сделкам 15 этажа литера 1, эксклюзив 12 месяцев. Простой риелтор получает у вас 5% и приводит клиента. Мы получаем 7%: те же пять за продажу и два — за всё перечисленное выше и за то, что возвращаем вам расходы на инструменты.

Вознаграждение возникает только по зарегистрированному ДДУ. Этаж не продаётся — мы не получаем ничего, а работа уже сделана и остаётся у вас. Риск продаж на нас.

Эти расходы вам возвращаются. Лицензия, подписки и счета внешних исполнителей — не расход, а аванс. Половина каждого нашего вознаграждения идёт в их погашение, пока сумма не закрыта полностью. Возврат оформляется уменьшением вознаграждения в отчёте агента, то есть вы видите его прямо в документе на выплату.

Средний лот 15 этажа при семи процентах даёт 2,05 млн. Половина от него — 1,03 млн, то есть возврат закрывается за две-три сделки из девяти. Если сделок не будет, возвращать будет нечего — а упаковку на 7,6 млн мы сделаем бесплатно и комиссии не увидим.

### Что платите живыми

Прямые расходы на производство — возвращаются из наших комиссий:

За свою работу мы счёт не выставляем. Счета сторонних исполнителей и сервисов вы авансируете, и мы возвращаем их вам из комиссии.

|  | Расчёт | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Лицензия движка и ландшафта, на наше юрлицо | год | 100 000 ₽ |
| Внешние исполнители сцены: разработчик на Unreal и 3D-модельер, со своими инструментами | 250 000 ₽ × 6 месяцев | 1 500 000 ₽ |
| Нейросети и софт на время производства | 99 070 ₽ × 6 месяцев | 594 420 ₽ |
| Налог на возмещение: мы на УСН, компенсация расходов считается нашим доходом | 6% | 140 069 ₽ |
| Итого к возврату |  | 2 334 489 ₽ |

Разбивка 99 070 ₽ — на второй странице.

Невозвратные — обычная оплата услуг:

|  | Единоразово | В месяц |
| --- | --- | --- |
| Соцсети, два выезда в месяц | — | 100 000 ₽ |
| Кабинет агента: разработка | 450 000 ₽ | — |
| Нейросетевая аналитика кабинета: разбор разговоров, воронка агента, отчёт руководителю отдела. Зависит от числа подключённых агентов | — | 75 000 ₽ |
| Лидогенерация: настройка и ведение | 150 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Контент-ферма: отдельный канал и переливка трафика | — | 60 000 ₽ |
| Переключатель «стройка сегодня / готовый дом», с этапа 3 | — | 40 000 ₽ |
| Рекламный бюджет, ваш кабинет | — | от 350 000 ₽ |

Лидогенерация и рекламный бюджет возврату не подлежат: это не производство сцены, а наша работа и деньги, которые уходят площадкам.

Печать баннеров, бортов электрокаров и носителей с QR — по согласованной смете. Макеты в зачёт.

ООО «ОРИГАМИ СТУДИЯ» на УСН, НДС не облагается. Все суммы итоговые.

### Сколько это по месяцам

|  | Что входит | К оплате | Из них вернётся |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц 1 | Соцсети, софт, разработчик сцены, аванс по кабинету | 674 070 ₽ | 349 070 ₽ |
| Месяц 2 | То же + лицензия, остаток по кабинету | 774 070 ₽ | 449 070 ₽ |
| Месяц 3 | То же + ведение кабинета, настройка и ведение рекламы, контент-ферма | 804 070 ₽ | 349 070 ₽ |
| Месяцы 4–5 | То же + переключатель, без настройки рекламы | 694 070 ₽ в месяц | 349 070 ₽ в месяц |
| Месяц 6 | То же + компенсация налога на возмещение | 834 139 ₽ | 489 139 ₽ |
| С месяца 7 | Соцсети, кабинет, реклама, контент-ферма, переключатель | 345 000 ₽ | — |

За полгода — 4 474 489 ₽, из них 2 334 489 ₽ возвращается вам из наших комиссий. Ваши чистые расходы на услуги за полгода — 2 140 000 ₽. Рекламный бюджет — отдельно, в вашем кабинете.

Подробности

Из чего складываются 99 070 ₽ в месяц на софт: Higgsfield 32 000, Claude — тексты, скрипты, офферы 19 900, Cursor — сборка сайта и кабинета 19 550, Kling — ролики и виды 12 500, Запас токенов на генерацию контента 8 000, Weavy — доводка фото лотов 4 900, Figma — макеты 2 220.

### Как мерим

| Что мерим | Чем | Кто считает | Когда видно |
| --- | --- | --- | --- |
| Приняли ли агенты стандарт | Доля агентств, которые показывают наш тур вместо своих презентаций | Кабинет агента, отчёт от нас | Через месяц, с первой вехой |
| Качество заявки | Доля заявок, где назван конкретный лот | Ваша CRM, сверка с нами раз в месяц | Через месяц |
| Деньги | Цена годной заявки. Доля ДДУ, в воронке которых открывался тур | Рекламные кабинеты и ваша CRM, общий отчёт | Через квартал |

Замер текущих показателей делаем до запуска, иначе сравнивать будет не с чем. Для последней строки нужно поле «тур открыт» в карточке сделки — кабинет агента это закрывает.

Если через 60 дней после старта мы не выходим на согласованные показатели, пересобираем состав работ без доплаты.

### Как оформляем

Два документа, не один. Агентский договор на эксклюзив 15 этажа — отдельно, его уже готовим с юристом. Договор на услуги: соцсети, реклама, подписки, кабинет агента — отдельно, со своим счётом и актами. Так Ольге проще согласовать, а вам видно, за что платите живыми и за что процентом.

Ваша единая точка контакта — Руслан Костров. По контенту и соцсетям — Анастасия.

### Что нужно от вас, чтобы начать

Доступы к ВК и Телеграму через вашего администратора. Подтверждённый прайс и условия рассрочки по 15 этажу. Планировки лотов 1501 и 1509. Доступ к CRM для статусов лотов. Список агентств, с которыми работаете. День, когда можно приехать на площадку. Среднее время ответа отдела продаж на заявку.

Модель дома мы сделали заранее, в счёт её не ставим — этот этап пройден. Оплачивается только работа, которая идёт дальше.